# Планирование: анализ, идентификация проблем и поиск решений

## 1. Анализ текущей архитектуры

Система «Александрит» состоит из трёх основных приложений:
- Интернет-магазин (Vue + Spring Boot) — создание и оформление заказов, загрузка и редактирование 3D-моделей.
- CRM (Vue + Spring Boot) — управление клиентами и подтверждение заказов.
- MES (React + C#) — управление производством, расчёт стоимости и работа операторов.

Взаимодействие между сервисами происходит через RabbitMQ. Все данные хранятся в отдельных PostgreSQL базах данных, у каждого приложения — по одному экземпляру. Хранение 3D-файлов осуществляется в S3-совместимом хранилище. Инфраструктура размещена в Yandex Cloud, каждый сервис развёрнут на одном EC2-инстансе.

CI/CD реализован частично: автоматический деплой в dev, ручной деплой в release и prod. Система работает в трёх окружениях: dev, release, prod.

## 2. Идентификация проблем и узких мест

### 2.1. Архитектурные и инфраструктурные проблемы

- Один инстанс на каждый сервис и БД → нет отказоустойчивости и горизонтального масштабирования.

- Отсутствие балансировщиков нагрузки → при росте числа запросов API или пользователей система теряет отклик.

- RabbitMQ без кластеризации → потеря сообщений при сбоях или перегрузке.

- Все операции синхронны (например, расчёт цены через MES) → долгие ожидания, блокировки потоков.

- Отсутствует централизованный мониторинг и логирование → трудно понять, где и почему застревают заказы.

### 2.2. Производственные и системные проблемы

- MES API обрабатывает расчёт стоимости синхронно, что блокирует очередь и вызывает длительные задержки (до 30 мин).

- CRM и MES перегружены запросами на обновление статусов заказов — рост количества заказов увеличивает нагрузку на БД и API.

- Проблемы с API для внешних продавцов (B2B) — запросы теряются, заказы не доходят до CRM.

- Медленная загрузка MES-дэшборда — отображение всех заказов сразу, даже с пагинацией, вызывает полные сканы таблиц.

- Нет кэширования и индексации запросов в MES и CRM.

- Нет очередей задач на уровне вычислений (MES) — все заказы обрабатываются последовательно.

### 2.3. Процессные и организационные проблемы

- Ручные релизы в release/prod → человеческий фактор, задержки, отсутствие стабильного CI/CD.

- Тестирование только ручное, без автоматизации → длительные циклы релизов и высокая вероятность ошибок.

- Отсутствие нагрузочного тестирования → рост трафика не предсказан, нет метрик производительности.

- Отсутствие SLA и мониторинга очередей RabbitMQ → потеря сообщений не фиксируется.

- Недостаток DevOps-компетенций для масштабирования инфраструктуры и настройки observability.

## 3. Предлагаемые инициативы и решения

1. Введение горизонтального масштабирования сервисов и БД — Повысить отказоустойчивость и производительность.

2. Кластеризация RabbitMQ — Устойчивость очередей.

3. Асинхронизация расчёта стоимости — Ускорить отклик и снизить нагрузку.

4. Введение системы мониторинга (Prometheus + Grafana + ELK) — Наблюдаемость.

5. Оптимизация MES-дэшборда — Ускорение загрузки интерфейса.

6. Оптимизация API CRM ↔ MES — Сокращение задержек и ошибок.

7. CI/CD для всех окружений — Ускорение релизов.

8. Автоматизация тестирования (E2E и нагрузочное) — Повышение качества релизов.

9. Разделение расчётных и пользовательских API MES — Масштабируемость.

10. Введение очереди задач для MES (например, Celery или Hangfire) — Производительность.

11. Добавление кэширования (Redis) — Снижение нагрузки на БД.

12. Введение SLA и алертинга — Контроль стабильности.

13. Рефакторинг RabbitMQ-сообщений — Устранение потерь заказов.

## 4. Приоритизация инициатив

Высокий приоритет (выполнить в ближайшие 3–4 месяца):
1. Асинхронизация расчёта стоимости — снизит нагрузку на MES и ускорит ответ клиентам.
2. Оптимизация MES-дэшборда — устранит проблему операторов.
3. Кластеризация RabbitMQ — предотвратит потерю заказов.
4. Введение мониторинга и логирования — позволит видеть, где теряются сообщения.
5. Автоматизация деплоя — ускорит выпуск релизов.

Средний приоритет (до 6 месяцев):
6. Очередь задач для MES.
7. Кэширование.
8. Оптимизация API CRM ↔ MES.

Низкий приоритет (после 6 месяцев):
9. Автотесты.
10. Разделение API MES.
11. SLA и алертинг.

## 5. Целевая архитектура через полгода

Через шесть месяцев целевая архитектура «Александрита» должна включать:
- Горизонтальное масштабирование сервисов.
- Кластер RabbitMQ с подтверждением доставки.
- Асинхронный расчёт стоимости в отдельной очереди задач.
- Централизованный мониторинг и логирование.
- Быстрый MES-дэшборд с индексами и кэшированием.
- Автоматический CI/CD для всех окружений.
- Мониторинг производительности в реальном времени.

## 6. Три ключевых инициативы на ближайшие полгода

1. Асинхронизация расчёта стоимости — устранит главную причину задержек заказов.
2. Кластеризация RabbitMQ — обеспечит надёжную доставку сообщений.
3. Введение системы мониторинга и логирования — позволит понимать узкие места.

## 7. Ожидаемые результаты

- Сокращение среднего времени обработки заказа минимум в 2 раза.
- Уменьшение жалоб от клиентов и партнёров.
- Ускорение загрузки MES-дэшборда до <2 секунд.
- Стабильная доставка сообщений.
- Ускорение релизного цикла в 3 раза.